



Temeljem Odluke Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split donijete na 08. sjednici X. saziva Nadzornog odbora održanoj dana 27. svibnja 2024. godine kojom je direktoru Društva dana suglasnost na donošenje Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2024. godinu, direktor Društva donosi

**IZMJENU I DOPUNU br. 1**

**GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA I**

**PLANA RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA**

**ZA 2024. GODINU**

**IZMJENE I DOPUNE BR. 1**

**GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA I PLANA RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA ZA 2024. GODINU**

**1.4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA**

Godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za tekuću poslovnu godinu, koji su iskazani u tabličnim prikazima, s procjenom planiranih vrijednosti za INV radove po radnim nalozima Sektora za izgradnju i održavanje (vlastita izvedba), za radove u izvedbi trećih osoba (TO) i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije, a sukladan je trogodišnjoj Strategiji razvoja Plovputa.

Za realizaciju Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u OS za 2024. godinu planirano 5.356.184,59 €.

**1.4.1. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU**

Plan investicijskih radova je utvrđen prema redoslijedu značaja za sigurnost plovidbe, poput prioritetnih radova izgradnje i postavljanja novih objekata pomorske signalizacije ili rekonstrukcije postojećih OPS-ova, preinake signalnih oznaka u svjetleće, modernizacije svjetala zamjenom klasične rasvjetne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, ugradnjom elektroničkih oznaka na plutače (AIS AtoN) izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih pristana, zamjene dotrajale brodske opreme na radnim plovilima, nabave novih servisnih vozila, po potrebi i svjetioničarskih čamaca, brodskih motora, te INV stavke vezane za razvoj i unaprjeđenje pomorske radijske službe na tri Obalne radijske postaje (ORP) Plovputa.

Za realizaciju planiranih investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Društva u 2024. godini, prikazanih u donjoj tablici, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.465.334,59 €.

| **PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA ZA 2024. GOD.** |
| --- |
| **ŠIFRA RADA** | **TROŠK-OVNO MJESTO** | **NAZIV INVESTICIJE/ OBJEKT**  | **VRSTA RADA - ULAGANJA** | **PLAN 2024.****(€)** | **Izmjene i dopune br. 1**  |
| **Vlastita izvedba (€)** | **Nabava (€)** | **Ukupno (€)** |
| 141 | 1 | 1 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 1 | 2 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Izgradnja obalnog svjetla (AB stup fi 1000mm) | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 141 | 2 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 3.500,00 | 0,00 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 141 | 2 | 2 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 1000 mm/Če stup) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 141 | 3 | 1 | PP Rijeka | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 3.000,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 141 | 3 | 2 | PP Rijeka | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Izgradnja signalne oznake (Ab stup fi900/300mm) | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 141 | 4 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Otočić Kudica, pličina | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 4.000,00 | 0,00 | 9.116,00 | 9.116,00 |
| 141 | 4 | 2 | PP Zadar | Svj. Oz. Otočić Kudica, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 141 | 5 | 1 | PP Dubrovnik | Svj. oz. Rt Rtac, o. Koločep | Izgradnja svj.oz. (AB stup fi 900/300mm) | 25.200,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 141 | 5 | 2 | PP Dubrovnik | Svj. oz. Rt Rtac, o. Koločep | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 141 | 6 | 1 | PP Zadar | Signalna oznaka Pag I | Preinaka signalne oznake u svjetleću | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 141 | 7 | 1 | PP Zadar | Signalna oznaka Pag II | Preinaka signalne oznake u svjetleću | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 141 | 8 | 1 | PP Rijeka | Sig.oz. Hrid Mali Greben | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup Ø 900/300) - (prijenos iz 2023. g.) | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 141 | 9 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Pličina Krapanj II | Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) - objekt izrađen, potrebno pustiti u rad nakon grajfanja - (prijenos iz 2023. g.) | 33.100,00 | 29.200,00 | 3.900,00 | 33.100,00 |
| 141 | 10 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Pličina Krapanj I | Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) - (prijenos iz 2023. g.) | 33.100,00 | 29.200,00 | 3.900,00 | 33.100,00 |
| 141 | 11 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala | Izgradnja pet signalnih oznaka za označavanje plovnog kanala | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 141 | 12 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala | Postavljanje dvije čelične kule tip "Plovput 3" te nabava i ugradnja semaforskih svjetala sa sustavom upravljanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 141 | 13 | 1 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Postavljanje osam svjetlećih plutača tip Plovput 3900/1900 | 220.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 220.000,00 |
| (4 plutače s elektroničkom oznakom) |
| 141 | 13 | 2 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Nabava i postavljanje oznaka ograničenja brzine | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 141 | 14 | 1 | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Batimetrijska izmjera akvatorija  | 8.000,00 | 0,00 | 4.710,00 | 4.710,00 |
| 141 | 14 | 2 | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Postavljanje svjetlećih plutača, tip Plovput 900/1200 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 141 | 15 | 1 | PP Rijeka | Prolaz Privlaka, Mali Lošinj | Nabava i ugradnja bokobrana/odbojnika na obalni zid kanala | 52.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 | 52.000,00 |
| 141 | 16 | 1 | PP Zadar | Privlački gaz | Proširenje i produbljenje plovnog puta (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2024.g.) | 280.000,00 | 0,00 | 283.280,97 | 283.280,97 |
| 141 | 17 | 1 | PP Rijeka | Puntarska draga | Produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga - I. faza, (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2024.g.) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | 18 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Rt Prutna | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| tip Plovput 1900/3000 |
| 141 | 19 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Rt Jasenovo | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| tip Plovput 1900/3000 |
| 141 | 20 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Umag (PS, br. 77) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| tip Plovput 1900/3000 R |
| 141 | 21 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Umag, prilaz luci (PS, br. 78,2) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|
| 141 | 22 | 1 | PP Pula | Sig. Pl. Mramori Veliki | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje signalne plutače, tip Plovput 1900/3000 BY | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|
| 141 | 23 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Grišni Muli (PS, br. 346,3) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 YB | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|
| 141 | 24 | 1 | PP Šibenik | Svj. Pl. Pličina Roženik (PS, br. 470,5) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 BYB | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 25 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Hrid Barbarinac, 910 m E (PS, br. 551) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 BRB | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 26 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna IV (PS, br. 653,7) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 27 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna VI (PS, br. 654) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 28 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna VII (PS, br. 654,5) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 29 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otočić Dolfin (PS br. 255) | Ugradnja sektorskog LED svjetla - (prijenos iz 2023. g.) | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 141 | 30 | 1 | PP Rijeka | SP Rt Oštro - Kraljevica | Ugradnja LED svjetla | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 141 | 31 | 1 | PP Rijeka | O.S. Hrid Pohlib | Ugradnja LED svjetla | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 141 | 32 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oznaka Greben Solinja | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 33 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Torunza | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 141 | 34 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Proversa | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 35 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Tuf | Ugradnja LED svjetla | 3.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 141 | 36 | 1 | PP Zadar | O.S Rt Vranač | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 37 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. W od otoka Zverinac, E greben | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 38 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Pličina Balabra | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 39 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Balabra Mala | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 40 | 1 | PP Zadar | Svj.Oz. Otočić Mišjak | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 41 | 1 | Zadar | Svj. Oz. Pličina 200 m SW od hridi Školjić | Ugradnja LED svjetla | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 141 | 42 | 1 | PP Pula | OS otok Zeća  | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 141 | 43 | 1 | PP Pula | OS Otočić Galiner | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 44 | 1 | PP Pula | OS Rt Munat | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 141 | 45 | 1 | PP Split | PS Poluotok Sv. Petar | Ugradnja LED svjetla | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 141 | 46 | 1 | PP Split | PS Otočić Pokonji dol | Ugradnja LED svjetla | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 141 | 47 | 1 | PP Split | PS Rt Sućuraj  | Ugradnja LED svjetla | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 141 | 48 | 1 | PP Split | OS Otok Vodnjak Veli | Ugradnja LED svjetla | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 141 | 49 | 1 | PP Split | OS Otočić Sv. Jerolim | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 50 | 1 | PP Split | OS Maslinica, Rt Sv. Nikola | Ugradnja LED svjetla | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 141 | 51 | 1 | PP Split | LS Stonca, uvala | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 52 | 1 | PP Pula | P.S. Sv. Ivan na pučini | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | 5.200,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |
| 141 | 53 | 1 | PP Pula | P.S. Porer | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | 5.200,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |
| 141 | 54 | 1 | PP Pula | P.S. Savudrija | Modernizacija sustava sirene za maglu –zamjena zvučnika/hornova i nova konstrukcije hornova | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 141 | 55 | 1 | PP Korčula | P.S. Glavat | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice te prilagodba SDN-a | 5.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 |
| 141 | 56 | 1 | PP Rijeka | P.S. Mlaka | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice te prilagodba SDN-a | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 141 | 57 | 1 | Plovput | Nadogradnja sustava daljinskog nadzora svjetionika | Nadogradnja postojećeg sustava daljinskog nadzora novom kategorijom za nadzor opreme na plutačama - (prijenos iz 2023. g.) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 141 | 58 | 1 | Plovput | Modernizacija VHF sustava  | Modernizacija VHF sustava pomorske radijske službe - (prijenos iz 2023. g.) | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 141 | 59 | 1 | SP Jadrija | Modernizacija sustava upravljanja semaforom | Modernizacija sustava upravljanja semaforom - (prijenos iz 2023. g.) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 141 | 60 | 1 | ORP Split | Kota Labinštica - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 2 | ORP Split | Kota Hum Vis - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 3 | ORP Split | Kota Žirje - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 4 | ORP Rijeka | Kota Razromir - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 5 | ORP Split | Nabava i ugradnja mikrovalne veze Labinštica - ORP Split  | Modernizacija mikrovalne veze Labinštica - ORP Split - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 141 | 61 | 1 | PP Pula | P.S. Rt Vnetak | Rekonstrukcija postojećeg pristana i staze za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
|
| 141 | 62 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otok Plavnik, Rt Veli Pin | Rekonstrukcija uništenog pristana za iskrcaj i održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 63 | 1 | PP Zadar | O.S. Otok Tun Veli | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održaavanje umjesto starog porušenog - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 64 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Vrtlac | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto postojećeg neprikladnog ili izvršiti pregled pozicije i mogućnost premještanja objekta na blok u moru -(prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 65 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Kremik | Izgradnja novog pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 66 | 1 | PP Split | O.S. Rt Pelegrin | Rekonstrukcija postojećeg pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 67 | 1 | PP Split | O.S. Rt Stupišće | Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 68 | 1 | PP Split | P.S. (s.p.) Otočić Murvica | Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 69 | 1 | PP Korčula | O.S. Rt Velo Dance | Izgradnja novog betonskog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto porušenog starog | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 70 | 1 | PP Dubrovnik | O.S. Otočić Lirica | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 71 | 1 | PP Pula | P.S. (s.p.) Rt Savudrija | Sanacija gornje linije kamenih vijenaca oko kule svjetionika- (prijenos iz 2023. g.) | 66.300,00 | 0,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 141 | 72 | 1 | PP Rijeka | P.S. Otočić Trstenik | Sanacija i konzervacija zgrade pomorskog svjetionika Otočić Trstenik | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 141 | 73 | 1 | Plovput | P.S. Rt Jadrija | Uređenje stana na 1. katu zgrade | 60.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 |
| 141 | 74 | 1 | Plovput | Zgrada Baze Plovputa na Stinicama | Izrada izvedbenog projekta sanacije konstrukcije zgrade Baze Plovputa na Stinicama | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 141 | 75 | 1 | PP Pula | PS Vnetak - Sustav tehničke zaštite  | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 75 | 2 | PP Split | PS Pokonji dol - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 75 | 3 | PP Rijeka | PS Stražica - Sustav tehničke zaštite  | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 76 | 1 | Plovput | Sunčana elektrana na objektu Sektora za izgradnju i održavanje | Izgradnja sunčane elektrane na objektu Sektora za izgradnju i održavanje sukladno ranije izrađenom izvedbenom projektu i statičkom proračunu nosivosti krova objekta - (preostali dio investicije iz 2023. g.) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
| 141 | 77 | 1 | Rijeka | O.S. Otočić Dolfin  | Zamjena dotrajale čelične kule novom | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 141 | 78 | 1 | Rijeka | O.S. Otok Krk, Rt Glavina  | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 79 | 1 | Zadar | O.S. Otočić Tun mali | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.)  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 80 | 1 | Zadar | O.S. Božava, Rt Sv. Nedjelja | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 81 | 1 | Zadar | Svj.Oz. Otočić Galešnjak, S rub | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 82 | 1 | Šibenik | Svj.Oz. Pličina Sestre | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.)  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 83 | 1 | Dubrovnik | O.S. Gornji Molunat, N strana ulaza | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 84 | 1 | Dubrovnik | O.S. Rt Oštra | Zamjena dotrajale čelične kule novom - (prijenos iz 2023. g.) | 12.000,00 | 12.000,00 |   | 12.000,00 |
| 141 | 85 | 1 | Dubrovnik | O.S. Otočić Tajan | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 86 | 1 | Split | OS Hrid Čelice | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 87 | 1 | Split | OS Stomorska, E rt | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1"  | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 141 | 88 | 1 | Korčula | OS Lovišće, Rt Ključ | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.)  | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 89 | 1 | Korčula | Otok Sušac, Rt Kanula | Nabava i ugradnja nove vjetrenjače | 6.400,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 6.400,00 |
| 141 | 90 | 1 | Plovput | Nova brza brodica (1/5) za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe  | Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji (prijenos iz 2023. g., preostali iznos od 90% vrijednosti) | 1.377.169,62 | 0,00 | 1.377.169,62 | 1.377.169,62 |
| 141 | 91 | 2 | Plovput | Nova brza brodica (2/5) za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe  | Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe prema tehničkoj dokumentaciji prve brodice(prijenos iz 2023. g., inicijalna faza ugovaranja 20% vrijednosti) | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 141 | 92 | 1 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava i ugradnja sustava za plinodojavu (CO) | Nabava i ugradnja sustava za plino-dojavu U Sektoru za izgradnju i održavanje | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 141 | 93 | 1 | PP Dubrovnik, PS Daksa | Radovi ugradnje ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme | Ugradnje ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme na PS Daksa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
| 141 | 94 | 1 | PP Split | Svj. pl. Dugi Rat | Ugradnja LED svjetla i opreme za nadzor-prijenos iz 2023. god. |   | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 141 | 95 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Pličina Mijoka (PS, br. 451) | Ugradnja LED svjetla i opreme za nadzor-prijenos iz 2023. god. |   | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 141 | 96 | 1 | PP Split | P.S. Rt Sućuraj | Ugradnja AIS AtoN |   | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 141 | 97 | 1 | PP Split | P.S. Otočić Pokonji Dol | Ugradnja AIS AtoN |   | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 141 | 98 | 1 | ORP | Nabava i ugradnja redundantnog napajanja na udaljenim lokacijama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na udaljenim lokacijama (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) |   | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 141 | 99 | 1 | ORP | Nabava i ugradnja mikrovalnih veza  | Modernizacija mikrovalnih veza (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) |   | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 141 | 100 | 1 | Plovput | Nabava usluge izrade projekta i programskog rješenja za nadzor rada opreme OPS-a | Nabava usluge izrade projekta i programskog rješenja za nadzor rada opreme OPS-a |   | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 141 | 101 | 1 | Plovput | Nabava i ugradnja mrežnih rutera za VPN mrežu | Nabava i ugradnja mrežnih rutera za VPN mrežu Plovputa (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) |   | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 141 | 102 | 1 | PP Rijeka | O.S. Osor, Luka Bijar (PS br. 160) | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 3/1"  |   | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 141 | 102 | 2 | PP Rijeka | O.S. Osor, Luka Bijar (PS br. 160) | Ugradnja LED svjetla |   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 141 | 103 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Hrid Školjić, Rogoznica (LK Šibenik) | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) “– prijenos iz 2023. g. |   | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 141 | 104 | 1 | PP Zadar | Svj. oz. Otočić Planac (LK Zadar) | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) i uklanjanje dotrajale če. kule „Lenac“– prijenos iz 2023. g. |   | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 141 | 105 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Dugi Rat (PS br. 581) | Uklanjanje postojeće dotrajale plutače i postavljanje nove tip „Plovput 1900/3900“ – prijenos iz 2023. g. |   | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 106 | 1 | PP Zadar | Prolaz Mali Ždrelac | Nabava i postavljanje obavijesnih ploča.  |   | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 141 | 107 | 1 | PP Šibenik | Svj. Pl. Pličina Mijoka (PS, br. 451) | Uklanjanje postojeće dotrajale plutače i postavljanje nove tip „Plovput 1900/3900“ s izmjenom sidrenog bloka-prijenos iz 2023. god. |   | 11.281,00 | 0,00 | 11.281,00 |
| 141 | 108 | 1 | PP Zadar | O.S. Zadar, luka Foša | Izgradnja obalnog svjetla (če. kula „Plovput 1“ – prijenos iz 2023. g. |   | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 109 | 1 | Plovput | Nabava i ugradnja novih pogonskih motora za brzu brodicu | Ugradnja pogonskih motora za brzu brodicu |  | 5.000,00 | 107.000,00 | 112.000,00 |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO:** | **4.088.669,62****.088.669,62** | **1.281.281,00** | **3.184.053,59** | **4.465.334,59** |
|  |  |  |  |  |

* + 1. **PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU**

Planom nabave osnovnih sredstava je uz stavke vezane izravno za potrebe temeljne djelatnosti (nositelji - Sektor Sigurnosti plovidbe i Sektor za izgradnju i održavanje) predviđena i nabava informatičke strojne i programske opreme, informatičke serverske i mrežne opreme gdje je nositelj služba Poslovne informatike i informacijske sigurnosti Društva, te paušalne stavke u odgovornosti Sektora za ekonomske poslove za nabavu osnovnih sredstava manje nabavne vrijednosti do 2.650,00€ i nabave namještaja za potrebe svih OJ.

Za realizaciju planirane nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava u 2024. godini ukupno je planirano890.850,00 €.

| **PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA** |
| --- |
|
| **ŠIFRA** | **NOSITELJ** | **OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE** | **PLAN 2024.****(€)** | **Izmjena i dopune br. 1**  **(€)** |
| 142 | 1 | Sektor sigurnosti plovidbe | Server za Sustav nadzora i upravljanja mrežom - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 142 | 2 | Sektor sigurnosti plovidbe | Server za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 142 | 3 | Sektor sigurnosti plovidbe | Licenca za softvare za izradu sigurnosnih kopija, Veeam (10 instaci, 5 god.) | 5.000,00 | 0,00 |
| 142 | 4 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava moblinih uređaja | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 142 | 5 | Sektor sigurnosti plovidbe | Vanbrodski motor snage 15 KS za potrebe PS Sv. Ivan na pučini | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 142 | 6 | Sektor sigurnosti plovidbe | Ploter dva ploter uređaja za potrebe m/b Sikavac i m/b Svilaja | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 142 | 7 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabavka VHF radijskih postaja za ORP-ove i PS-ove | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 142 | 8 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava polietilenske radne brodice s konzolom i vanbrodskim motorom za m/b "Svjetionik" | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 142 | 9 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava dvije gumene radne brodice s vanbrodskim motorom (za m/b "Saida" i m/b Plovput 2") | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 142 | 10 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava male brodice s motorom za potrebe svjetionika | 12.000,00 | 12.000,00 |
| (prijenos iz 2023. g.) |
| 142 | 11 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava manje operativne brodice za potrebe plovnih područja | 210.000,00 | 210.000,00 |
| (prijenos iz 2023. g.) |
| 142 | 12 | Sektor sigurnosti plovidbe | Izrada alata za lijevanje dijelova plutača i alata za lijevanje plutača manjih dimenzija | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 142 | 13 | Sektor za izgradnju i održavanje | CNC stroj za rezanje vodenim mlazom (Water jet)  | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 142 | 14 | Sektor za izgradnju i održavanje | MIG/MAG aparat za zavarivanje aluminijskih i drugih legura | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 142 | 15 | Sektor za izgradnju i održavanje | Prijenosni aparat za zavarivanje (REL) | 700,00 | 700,00 |
| 142 | 16 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnih bušilica, brusilica i ostalog električnog ručnog alata | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 142 | 17 | Sektor za izgradnju i održavanje | Stol za zavarivanje sa setom za pričvršćivanje  | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 142 | 18 | Sektor za izgradnju i održavanje | Ormar za radni alat (2 kom.) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 142 | 19 | Sektor za izgradnju i održavanje | Prijenosni set za plinsko rezanje | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 142 | 20 | Sektor za izgradnju i održavanje | Računalna oprema za ORP-ove | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 142 | 21 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava plazma sustava za rezanje i žljebljenje za m/b "Plovput Split" | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 142 | 22 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava diesel visokotlačne pumpe za m/b "Svjetionik" | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 142 | 23 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava startera - pokretača motora (12V/24V) za m/b "Svilaja" | 600,00 | 600,00 |
| 142 | 24 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava magnetnih bušilica - 3 kom | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 142 | 25 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnih akumulatorskih ručnih alata | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 142 | 26 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava okvirnih elemenata oplate i stezača tip Doka Frami, cca 25 m2 - za potrebe OHG | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 142 | 27 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnog agregata kao Honda EU 32I za potrebe OHG  | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 142 | 28 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava ronilačke maske Full face s opremom za komunikaciju, 2 kom. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 142 | 29 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novog osobnog vozila | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 142 | 30 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novog teretnog vozila | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 142 | 31 | Sektor za izgradnju i održavanje | Izrada šablonskog stola za hlađenje odljevaka  | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 142 | 32 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava hidrauličnog agregata za podvodna bušenja | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 142 | 33 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava osnovnih sredstava manje vrijednosti (do 2.650,00 €) | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 142 | 34 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava uredskog namještaja | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 142 | 35 | Pravno-kadrovski sektor | Aluminijske ljestve za penjanje na OPS | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 142 | 36 | Pravno-kadrovski sektor | Protupožarni ormari | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 142 | 37 | Poslovna informatika | Informatička oprema - PRIJENOSNA RAČUNALA | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 142 | 38 | Poslovna informatika | Informatička oprema - STOLNA RAČUNALA | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 142 | 39 | Poslovna informatika | Informatička oprema - RAČUNALNA OPREMA | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 142 | 40 | Poslovna informatika | Informatička oprema - KORISNIČKI PROGRAMI | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 142 | 41 | Poslovna informatika | Informatička oprema - EKRANI | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 142 | 42 | Poslovna informatika | Informatička oprema - VPN MREŽA ZA PLOVNA PODRUČJA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 142 | 43 | Poslovna informatika | Informatička oprema - MREŽNA OPREMA | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 142 | 44 | Poslovna informatika | Informatička oprema - BEŽIČNA OPREMA | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 142 | 45 | Poslovna informatika | Informatička oprema - POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAV | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 142 | 46 | Sektor za izgradnju i održavanje | Automatika za klizna vrata s video parlafonom |   | 16.000,00 |
| 142 | 47 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava vjetrogeneratora  |   | 13.300,00 |
| 142 | 48 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnog užetnog vitla |   | 1.550,00 |
|  |  |  | **UKUPNO:****UKUPNO:** | **860.000,00** | **890.850,00** |
|  |   |   |

### **FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU**

|  |
| --- |
| **FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA RH I OSTALIH PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU** |
| R. br. | **OPIS** | **PLANIRANO 2024. (€)** | **Izmjene i dopune br. 1**  |
|  |
| **1.** | **PRIVLAČKI GAZ**: Za proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz, procijenjeni ukupni iznos koji će Plovput i svi partneri/sufinancijeri (MMPI, Zadarska Županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) utrošiti u 2024.g. iznosi 674.380,80 Eur bez PDV-a. | **409.214,26** | **437.169,10** |  |
| Slijedom toga Plovput u 2024.g. planira uprihoditi od partnera/sufinancijera (MMPI, Zadarska Županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) **procijenjeni iznos od 409.214,26 Eur bez PDV-a** i to prema ugovorenim udjelima: |  |
|

|  |
| --- |
|   |
|

 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Za proširenje i produbljenje plovnog kanala Privlački gaz, procijenjeni ukupni iznos koji će Plovput i svi partneri/sufinancijeri (MMPI, Zadarska Županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) utrošiti u 2024. g. iznosi 720.450,07 Eur bez PDV-a, nakon donošenja Izmjene i dopune br. 1 Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2024. godinu

Slijedom toga Plovput u 2024. g. planira uprihoditi od partnera/sufinancijera (MMPI, Zadarska Županija, Grad Nin, Općina Privlaka, Općina Vir i Općina Vrsi) iznos od 437.169,10 Eur bez PDV-a, nakon donošenja Izmjene i dopune br. 1 Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2024. godinu i to prema ugovorenim udjelima:

MMPI 42,51% x 720.450,07 € = 306.263,32 € bez PDV-a;

Zadarska Županija 11,37% x 720.450,07 € = 81.915,18 € bez PDV-a;

Grad Nin 1,70% x 720.450,07 € = 12.247,65 € bez PDV-a;

Općina Privlaka 1,70% x 720.450,07 € = 12.247,65 € bez PDV-a;

Općina Vrsi 1,70% x 720.450,07 € = 12.247,65 € bez PDV-a;

Općina Vir 1,70% x 720.450,07 € = 12.247,65 € bez PDV-a.

**1.4.4. NABAVA OPREME FINANCIRANA IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA 2024. GODINU**

| **NABAVA OPREME FINANCIRANE IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA ZA 2024. GODINU** |
| --- |
| **r. br.** | **OPIS** | **PLAN 2024.** | **Izmjene i dopune br. 1**  |
|  |
| 1. **PROJEKT CYSCROMS**
 |  |
| 1.1. | Kota Labinštica - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Kota Hum Vis - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Kota Žirje - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Kota Razromir - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | 3.000,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Nabava i ugradnja mikrovalne veze Labinštica - ORP Split  | Modernizacija mikrovalne veze Labinštica - ORP Split | 7.500,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Server za Sustav nadzora i upravljanja mrežom | Nabava servera za nadzor i upravljanje mrežom | 2.500,00 | 5.000,00 |  |
| 1.7. | Server za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe | Nabava servera za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe | 2.500,00 | 5.000,00 |  |
| 1.8. | Nabava i ugradnja redundantnog napajanja na udaljenim lokacijama | Nabava i ugradnja redundantnog napajanja na udaljenim lokacijama Objedinjuje st. 1 do st. 4. |  | 40.000,00 |  |
| 1.9. | Nabava i ugradnja mikrovalnih veza | Nabava i ugradnja mikrovalnih veza, nabava se vrši za više lokacija |  | 26.000,00 |  |
| 1.10. | Nabava i ugradnja mrežnih rutera za VPN mrežu Plovputa  | Nabava i ugradnja mrežnih rutera za VPN mrežu Plovputa |  | 75.000,00 |  |
|  |  | **UKUPNO** | **24.500,00** | **151.000,00** |  |

Direktor:

 doc. dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.