



Temeljem Odluke Nadzornog odbora Plovputa d.o.o. Split donijete na 12. sjednici X. saziva Nadzornog odbora održanoj dana 18. prosinca 2024. godine kojom je direktoru Društva dana suglasnost na donošenje Izmjena i dopuna br. 3. Godišnjeg Plana poslovanja i Plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva za 2024. godinu, direktor Društva donosi

**IZMJENU I DOPUNU br. 3**

**GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA I**

**PLANA RAZVOJA I ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA**

**ZA 2024. GODINU**

**1.4. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA**

Godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za tekuću poslovnu godinu, koji su iskazani u tabličnim prikazima, s procjenom planiranih vrijednosti za INV radove po radnim nalozima Sektora za izgradnju i održavanje (vlastita izvedba), za radove u izvedbi trećih osoba (TO) i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije, a sukladan je trogodišnjoj Strategiji razvoja Plovputa.

Za realizaciju Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u OS za 2024. godinu planirano **4.316.686,07 €**

**1.4.1. PLAN ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU**

Plan investicijskih radova je utvrđen prema redoslijedu značaja za sigurnost plovidbe, poput prioritetnih radova izgradnje i postavljanja novih objekata pomorske signalizacije ili rekonstrukcije postojećih OPS-ova, preinake signalnih oznaka u svjetleće, modernizacije svjetala zamjenom klasične rasvjetne opreme s modernom LED rasvjetnom opremom, ugradnjom elektroničkih oznaka na plutače (AIS AtoN) izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih pristana, zamjene dotrajale brodske opreme na radnim plovilima, nabave novih servisnih vozila, po potrebi i svjetioničarskih čamaca, brodskih motora, te INV stavke vezane za razvoj i unaprjeđenje pomorske radijske službe na tri Obalne radijske postaje (ORP) Plovputa.

Za realizaciju planiranih investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Društva u 2024. godini, prikazanih u donjoj tablici, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **3.424.836,07 €.**

| **PLAN INVESTICIJSKIH RADOVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA ZA 2024. GODINU** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA RADA** | | | **TROŠK-OVNO MJESTO** | **NAZIV INVESTICIJE/ OBJEKT** | **VRSTA RADA - ULAGANJA** | **PLAN 2024.** | **Izmjene i dopune br. 1** | **Izmjene i dopune br. 2** | **Izmjene i dopune br. 3** | | |
| **(€)** | **(€)** | **Ukupno (€)** | **Vlastita izvedba (€)** | **Nabava (€)** | **Ukupno (€)** |
| 141 | 1 | 1 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 1 | 2 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Izgradnja obalnog svjetla (AB stup fi 1000mm) | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 2 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 3.500,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 1.535,00 |
| 141 | 2 | 2 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 1000 mm/Če stup) | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 3 | 1 | PP Rijeka | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 3.000,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 141 | 3 | 2 | PP Rijeka | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Izgradnja signalne oznake (Ab stup fi900/300mm) | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 4 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Otočić Kudica, pličina | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 4.000,00 | 9.116,00 | 9.116,00 | 0,00 | 9.116,00 | 9.116,00 |
| 141 | 4 | 2 | PP Zadar | Svj. Oz. Otočić Kudica, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 5 | 1 | PP Dubrovnik | Svj. oz. Rt Rtac, o. Koločep | Izgradnja svj.oz. (AB stup fi 900 / 300mm) | 25.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 5 | 2 | PP Dubrovnik | Svj. oz. Rt Rtac, o. Koločep | Batimetrijska izmjera akvatorija izgradnje | 0 | 274 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 |
| 141 | 6 | 1 | PP Zadar | Signalna oznaka Pag I | Preinaka signalne oznake u svjetleću | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 141 | 7 | 1 | PP Zadar | Signalna oznaka Pag II | Preinaka signalne oznake u svjetleću | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 141 | 8 | 1 | PP Rijeka | Sig.oz. Hrid Mali Greben | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup Ø 900/300) - (prijenos iz 2023. g.) | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 141 | 9 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Pličina Krapanj II | Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) - objekt izrađen, potrebno pustiti u rad nakon grajfanja - (prijenos iz 2023. g.) | 33.100,00 | 33.100,00 | 43.751,48 | 26.996,43 | 16.755,05 | 43.751,48 |
| 141 | 10 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Pličina Krapanj I | Izgradnja svjetleće oznake (Ab stup Ø 900/300 mm) - (prijenos iz 2023. g.) | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 | 29.200,00 | 3.900,00 | 33.100,00 |
| 141 | 11 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala | Izgradnja pet signalnih oznaka za označavanje plovnog kanala | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 12 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala | Postavljanje dvije čelične kule tip "Plovput 3" te nabava i ugradnja semaforskih svjetala sa sustavom upravljanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 13 | 1 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Postavljanje osam svjetlećih plutača tip Plovput 3900/1900 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4 plutače s elektroničkom oznakom) |  |  |
| 141 | 13 | 2 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Nabava i postavljanje oznaka ograničenja brzine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 14 | 1 | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Batimetrijska izmjera akvatorija | 8.000,00 | 4.710,00 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 4.710,00 |
|  |  |
| 141 | 14 | 2 | PP Zadar | Prilaz luci Nin, označavanje plovnog puta | Postavljanje svjetlećih plutača, tip Plovput 900/1200 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 15 | 1 | PP Rijeka | Prolaz Privlaka, Mali Lošinj | Nabava i ugradnja bokobrana/odbojnika na obalni zid kanala | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 20.000,00 | 32.000,00 | 52.000,00 |
| 141 | 16 | 1 | PP Zadar | Privlački gaz | Proširenje i produbljenje plovnog puta (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2024.g.) | 280.000,00 | 283.280,97 | 283.280,97 | 0,00 | 283.280,97 | 283.280,97 |
| 141 | 17 | 1 | PP Rijeka | Puntarska draga | Produbljenje i proširenje plovnog koridora u kanalu Puntarska draga - I. faza, (procijenjeni iznos je dobiven izračunavajući samo Plovputov dio u 2024.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 18 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Rt Prutna | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| tip Plovput 1900/3000 |
| 141 | 19 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Rt Jasenovo | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|  |
| 141 | 20 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Umag (PS, br. 77) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 R | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 21 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Umag, prilaz luci (PS, br. 78,2) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|
| 141 | 22 | 1 | PP Pula | Sig. Pl. Mramori Veliki | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje signalne plutače, tip Plovput 1900/3000 BY | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|
| 141 | 23 | 1 | PP Zadar | Svj. Pl. Grišni Muli (PS, br. 346,3) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 YB | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
|
| 141 | 24 | 1 | PP Šibenik | Svj. Pl. Pličina Roženik (PS, br. 470,5) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 BYB | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 25 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Hrid Barbarinac, 910 m E (PS, br. 551) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3000 BRB | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 26 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna IV (PS, br. 653,7) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 27 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna VI (PS, br. 654) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 28 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Rijeka Neretva, prilazna VII (PS, br. 654,5) | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje svjetleće plutače, tip Plovput 1900/3900 G | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 141 | 29 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otočić Dolfin (PS br. 255) | Ugradnja sektorskog LED svjetla - (prijenos iz 2023. g.) | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 141 | 30 | 1 | PP Rijeka | SP Rt Oštro - Kraljevica | Ugradnja LED svjetla | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 141 | 31 | 1 | PP Rijeka | O.S. Hrid Pohlib | Ugradnja LED svjetla | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 141 | 32 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oznaka Greben Solinja | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 33 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Torunza | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 141 | 34 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Proversa | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 35 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Tuf | Ugradnja LED svjetla | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 141 | 36 | 1 | PP Zadar | O.S Rt Vranač | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 37 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. W od otoka Zverinac, E greben | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 38 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Pličina Balabra | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 39 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Balabra Mala | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 40 | 1 | PP Zadar | Svj.Oz. Otočić Mišjak | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 41 | 1 | Zadar | Svj. Oz. Pličina 200 m SW od hridi Školjić | Ugradnja LED svjetla | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 141 | 42 | 1 | PP Pula | OS otok Zeća | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 141 | 43 | 1 | PP Pula | OS Otočić Galiner | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 44 | 1 | PP Pula | OS Rt Munat | Ugradnja sektorskog LED svjetla | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 141 | 45 | 1 | PP Split | PS Poluotok Sv. Petar | Ugradnja LED svjetla | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 141 | 46 | 1 | PP Split | PS Otočić Pokonji dol | Ugradnja LED svjetla | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 141 | 47 | 1 | PP Split | PS Rt Sućuraj | Ugradnja LED svjetla | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 141 | 48 | 1 | PP Split | OS Otok Vodnjak Veli | Ugradnja LED svjetla | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 141 | 49 | 1 | PP Split | OS Otočić Sv. Jerolim | Ugradnja LED svjetla | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 141 | 50 | 1 | PP Split | OS Maslinica, Rt Sv. Nikola | Ugradnja LED svjetla | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 141 | 51 | 1 | PP Split | LS Stonca, uvala | Ugradnja LED svjetla | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 141 | 52 | 1 | PP Pula | P.S. Sv. Ivan na pučini | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |
| 141 | 53 | 1 | PP Pula | P.S. Porer | Modernizacija sustava sirene za maglu – ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | 5.200,00 |
| 141 | 54 | 1 | PP Pula | P.S. Savudrija | Modernizacija sustava sirene za maglu –zamjena zvučnika/hornova i nova konstrukcije hornova | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 141 | 55 | 1 | PP Korčula | P.S. Glavat | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice te prilagodba SDN-a | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 |
| 141 | 56 | 1 | PP Rijeka | P.S. Mlaka | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice te prilagodba SDN-a | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 141 | 57 | 1 | Plovput | Nadogradnja sustava daljinskog nadzora svjetionika | Nadogradnja postojećeg sustava daljinskog nadzora novom kategorijom za nadzor opreme na plutačama - (prijenos iz 2023. g.) | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 141 | 58 | 1 | Plovput | Modernizacija VHF sustava | Modernizacija VHF sustava pomorske radijske službe - (prijenos iz 2023. g.) | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 141 | 59 | 1 | SP Jadrija | Modernizacija sustava upravljanja semaforom | Modernizacija sustava upravljanja semaforom - (prijenos iz 2023. g.) | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 141 | 60 | 1 | ORP Split | Kota Labinštica - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 2 | ORP Split | Kota Hum Vis - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 3 | ORP Split | Kota Žirje - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 4 | ORP Rijeka | Kota Razromir - Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na kotama - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 3.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 | 5 | ORP Split | Nabava i ugradnja mikrovalne veze Labinštica - ORP Split | Modernizacija mikrovalne veze Labinštica - ORP Split - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 7.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 141 | 61 | 1 | PP Pula | P.S. Rt Vnetak | Rekonstrukcija postojećeg pristana i staze za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 62 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otok Plavnik, Rt Veli Pin | Rekonstrukcija uništenog pristana za iskrcaj i održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 63 | 1 | PP Zadar | O.S. Otok Tun Veli | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održaavanje umjesto starog porušenog - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 64 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Vrtlac | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto postojećeg neprikladnog ili izvršiti pregled pozicije i mogućnost premještanja objekta na blok u moru -(prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 65 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Kremik | Izgradnja novog pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 66 | 1 | PP Split | O.S. Rt Pelegrin | Rekonstrukcija postojećeg pristana i prilaza za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 67 | 1 | PP Split | O.S. Rt Stupišće | Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 68 | 1 | PP Split | P.S. (s.p.) Otočić Murvica | Rekonstrukcija postojećeg pristana za iskrcaj i održavanje - (prijenos iz 2023.g.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 69 | 1 | PP Korčula | O.S. Rt Velo Dance | Izgradnja novog betonskog pristana za iskrcaj i održavanje umjesto porušenog starog | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 70 | 1 | PP Dubrovnik | O.S. Otočić Lirica | Izgradnja novog pristana za iskrcaj i održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 71 | 1 | PP Pula | P.S. (s.p.) Rt Savudrija | Sanacija gornje linije kamenih vijenaca oko kule svjetionika- (prijenos iz 2023. g.) | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 72 | 1 | PP Rijeka | P.S. Otočić Trstenik | Sanacija i konzervacija zgrade pomorskog svjetionika Otočić Trstenik | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
| 141 | 73 | 1 | Plovput | P.S. Rt Jadrija | Uređenje stana na 1. katu zgrade | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 65.000,00 |
| 141 | 74 | 1 | Plovput | Zgrada Baze Plovputa na Stinicama | Izrada izvedbenog projekta sanacije konstrukcije zgrade Baze Plovputa na Stinicama | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 141 | 75 | 1 | PP Pula | PS Vnetak - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 75 | 2 | PP Split | PS Pokonji dol - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 75 | 3 | PP Rijeka | PS Stražica - Sustav tehničke zaštite | Nabava i ugradnja sustava tehničke zaštite | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 141 | 76 | 1 | Plovput | Sunčana elektrana na objektu Sektora za izgradnju i održavanje | Izgradnja sunčane elektrane na objektu Sektora za izgradnju i održavanje sukladno ranije izrađenom izvedbenom projektu i statičkom proračunu nosivosti krova objekta - (preostali dio investicije iz 2023. g.) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 141 | 77 | 1 | Rijeka | O.S. Otočić Dolfin | Zamjena dotrajale čelične kule novom | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 141 | 78 | 1 | Rijeka | O.S. Otok Krk, Rt Glavina | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 79 | 1 | Zadar | O.S. Otočić Tun mali | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 80 | 1 | Zadar | O.S. Božava, Rt Sv. Nedjelja | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 81 | 1 | Zadar | Svj.Oz. Otočić Galešnjak, S rub | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 82 | 1 | Šibenik | Svj.Oz. Pličina Sestre | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 83 | 1 | Dubrovnik | O.S. Gornji Molunat, N strana ulaza | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 84 | 1 | Dubrovnik | O.S. Rt Oštra | Zamjena dotrajale čelične kule novom - (prijenos iz 2023. g.) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 12.000,00 |
| 141 | 85 | 1 | Dubrovnik | O.S. Otočić Tajan | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 86 | 1 | Split | OS Hrid Čelice | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 87 | 1 | Split | OS Stomorska, E rt | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 141 | 88 | 1 | Korčula | OS Lovišće, Rt Ključ | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 1" - (prijenos iz 2023. g.) | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| 141 | 89 | 1 | Korčula | Otok Sušac, Rt Kanula | Nabava i ugradnja nove vjetrenjače | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 6.400,00 |
| 141 | 90 | 1 | Plovput | Nova brza brodica (1/5) za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe | Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji (prijenos iz 2023. g., preostali iznos od 90% vrijednosti) | 1.377.169,62 | 1.377.169,62 | 1.377.169,62 | 0,00 | 1.377.169,62 | 1.377.169,62 |
| 141 | 91 | 2 | Plovput | Nova brza brodica (2/5) za potrebe obavljanja poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe | Izgradnja brze brodice za obavljanje poslova uređivanja, održavanja i opskrbe objekata sigurnosti plovidbe prema tehničkoj dokumentaciji prve brodice(prijenos iz 2023. g., inicijalna faza ugovaranja 20% vrijednosti) | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 141 | 92 | 1 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava i ugradnja sustava za plinodojavu (CO) | Nabava i ugradnja sustava za plino-dojavu U Sektoru za izgradnju i održavanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 141 | 93 | 1 | PP Dubrovnik, PS Daksa | Radovi ugradnje ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme | Ugradnje ograda, zaštitnih rešetki i sigurnosne opreme na PS Daksa | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 141 | 94 | 1 | PP Split | Svj. pl. Dugi Rat | Ugradnja LED svjetla i opreme za nadzor-prijenos iz 2023. god. |  | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 141 | 95 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Pličina Mijoka (PS, br. 451) | Ugradnja LED svjetla i opreme za nadzor-prijenos iz 2023. god. |  | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 141 | 96 | 1 | PP Split | P.S. Rt Sućuraj | Ugradnja AIS AtoN |  | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 141 | 97 | 1 | PP Split | P.S. Otočić Pokonji Dol | Ugradnja AIS AtoN |  | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 98 | 1 | ORP | Nabava i ugradnja redundantnog napajanja na udaljenim lokacijama | Ugradnja redundantnog napajanja za opremu na udaljenim lokacijama (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 141 | 99 | 1 | ORP | Nabava i ugradnja mikrovalnih veza | Modernizacija mikrovalnih veza (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) |  | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 141 | 100 | 1 | Plovput | Nabava usluge izrade projekta i programskog rješenja za nadzor rada opreme OPS-a | Nabava usluge izrade projekta i programskog rješenja za nadzor rada opreme OPS-a |  | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 141 | 101 | 1 | Plovput | Nabava i ugradnja mrežnih rutera za VPN mrežu | Nabava i ugradnja mrežnih rutera za VPN mrežu Plovputa (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) |  | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 141 | 102 | 1 | PP Rijeka | O.S. Osor, Luka Bijar (PS br. 160) | Zamjena dotrajale čelične kule novom, tip "Plovput 3/1" |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 141 | 102 | 2 | PP Rijeka | O.S. Osor, Luka Bijar (PS br. 160) | Ugradnja LED svjetla |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 141 | 103 | 1 | PP Šibenik | Svj. oz. Hrid Školjić, Rogoznica (LK Šibenik) | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) “– prijenos iz 2023. g. |  | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 141 | 104 | 1 | PP Zadar | Svj. oz. Otočić Planac (LK Zadar) | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup fi 900/300mm) i uklanjanje dotrajale če. kule „Lenac“– prijenos iz 2023. g. |  | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 141 | 105 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Dugi Rat (PS br. 581) | Uklanjanje postojeće dotrajale plutače i postavljanje nove tip „Plovput 1900/3900“ – prijenos iz 2023. g. |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 141 | 106 | 1 | PP Zadar | Prolaz Mali Ždrelac | Nabava i postavljanje obavijesnih ploča. |  | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 141 | 107 | 1 | PP Šibenik | Svj. Pl. Pličina Mijoka (PS, br. 451) | Uklanjanje postojeće dotrajale plutače i postavljanje nove tip „Plovput 1900/3900“ s izmjenom sidrenog bloka-prijenos iz 2023. god. |  | 11.281,00 | 11.281,00 | 11.281,00 | 0,00 | 11.281,00 |
| 141 | 108 | 1 | PP Zadar | O.S. Zadar, luka Foša | Izgradnja obalnog svjetla (če. kula „Plovput 1“ – prijenos iz 2023. g. |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 141 | 109 | 1 | Plovput | Nabava i ugradnja novih pogonskih motora za brzu brodicu | Ugradnja pogonskih motora za brzu brodicu |  | 112.000,00 | 112.000,00 | 5.000,00 | 107.000,00 | 112.000,00 |
|
|  |  |  |  |  | **UKUPNO:** | **4.088.669,62** | **4.465.334,59** | **4.473.336,07** | **681.727,43** | **2.743.108,64** | **3.424.836,07** |
|
|  |  |  |  |  |

* + 1. **PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2024. GODINU**

Planom nabave osnovnih sredstava je uz stavke vezane izravno za potrebe temeljne djelatnosti (nositelji - Sektor Sigurnosti plovidbe i Sektor za izgradnju i održavanje) predviđena i nabava informatičke strojne i programske opreme, informatičke serverske i mrežne opreme gdje je nositelj služba Poslovne informatike i informacijske sigurnosti Društva, te paušalne stavke u odgovornosti Sektora za ekonomske poslove za nabavu osnovnih sredstava manje nabavne vrijednosti do 2.650,00€ i nabave namještaja za potrebe svih OJ.

Za realizaciju planirane nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava u 2024. godini ukupno je planirano **891.850,00 €.**

| **PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ŠIFRA** | | **NOSITELJ** | **OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/ GRUPE NABAVE** | **PLAN 2024. (€)** | **Izmjena i dopune br. 1 (€)** | **Izmjena i dopune br. 2 (€)** | **Izmjena i dopune br. 3 (€)** |
|
|  |
| 142 | 1 | Sektor sigurnosti plovidbe | Server za Sustav nadzora i upravljanja mrežom - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 142 | 2 | Sektor sigurnosti plovidbe | Server za pohranu sigurnosnih kopija sustava sigurnosti plovidbe - (sufinancirano iz projekta CYSCROMS) | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 142 | 3 | Sektor sigurnosti plovidbe | Licenca za softvare za izradu sigurnosnih kopija, Veeam (10 instaci, 5 god.) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 4 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava moblinih uređaja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 142 | 5 | Sektor sigurnosti plovidbe | Vanbrodski motor snage 15 KS za potrebe PS Sv. Ivan na pučini | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 142 | 6 | Sektor sigurnosti plovidbe | Ploter dva ploter uređaja za potrebe m/b Sikavac i m/b Svilaja | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 |
| 142 | 7 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabavka VHF radijskih postaja za ORP-ove i PS-ove | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 142 | 8 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava polietilenske radne brodice s konzolom i vanbrodskim motorom za m/b "Svjetionik" | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 31.000,00 |
|  |
| 142 | 9 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava dvije gumene radne brodice s vanbrodskim motorom (za m/b "Saida" i m/b Plovput 2") | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 142 | 10 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava male brodice s motorom za potrebe svjetionika(prijenos iz 2023. g.) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|  |
| 142 | 11 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava manje operativne brodice za potrebe plovnih područja (prijenos iz 2023. g.) | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 213.000,00 |
|  |
| 142 | 12 | Sektor sigurnosti plovidbe | Izrada alata za lijevanje dijelova plutača i alata za lijevanje plutača manjih dimenzija | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 142 | 13 | Sektor za izgradnju i održavanje | CNC stroj za rezanje vodenim mlazom (Water jet) | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 142 | 14 | Sektor za izgradnju i održavanje | MIG/MAG aparat za zavarivanje aluminijskih i drugih legura | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 142 | 15 | Sektor za izgradnju i održavanje | Prijenosni aparat za zavarivanje (REL) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 142 | 16 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnih bušilica, brusilica i ostalog električnog ručnog alata | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 142 | 17 | Sektor za izgradnju i održavanje | Stol za zavarivanje sa setom za pričvršćivanje | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
|
| 142 | 18 | Sektor za izgradnju i održavanje | Ormar za radni alat (2 kom.) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 142 | 19 | Sektor za izgradnju i održavanje | Prijenosni set za plinsko rezanje | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 142 | 20 | Sektor za izgradnju i održavanje | Računalna oprema za ORP-ove | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 142 | 21 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava plazma sustava za rezanje i žljebljenje za m/b "Plovput Split" | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 142 | 22 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava diesel visokotlačne pumpe za m/b "Svjetionik" | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 142 | 23 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava startera - pokretača motora (12V/24V) za m/b "Svilaja" | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 142 | 24 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava magnetnih bušilica - 3 kom | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 142 | 25 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnih akumulatorskih ručnih alata | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 142 | 26 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava okvirnih elemenata oplate i stezača tip Doka Frami, cca 25 m2 - za potrebe OHG | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 142 | 27 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnog agregata kao Honda EU 32I za potrebe OHG | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 142 | 28 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava ronilačke maske Full face s opremom za komunikaciju, 2 kom. | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 142 | 29 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novog osobnog vozila | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0 |
| 142 | 30 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novog teretnog vozila | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 51.000,00 |
| 142 | 31 | Sektor za izgradnju i održavanje | Izrada šablonskog stola za hlađenje odljevaka | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 142 | 32 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava hidrauličnog agregata za podvodna bušenja | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 142 | 33 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava osnovnih sredstava manje vrijednosti (do 2.650,00 €) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 142 | 34 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava uredskog namještaja | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 142 | 35 | Pravno-kadrovski sektor | Aluminijske ljestve za penjanje na OPS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 142 | 36 | Pravno-kadrovski sektor | Protupožarni ormari | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 142 | 37 | Poslovna informatika | Informatička oprema - PRIJENOSNA I STOLNA RAČUNALA | 13.000,00 | 13.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
|
| 142 | 38 | Poslovna informatika | Informatička oprema - STOLNA RAČUNALA | 13.000,00 | 13.000,00 | 0 | 0 |
|
| 142 | 39 | Poslovna informatika | Informatička oprema - RAČUNALNA OPREMA | 13.000,00 | 13.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
|
| 142 | 40 | Poslovna informatika | Informatička oprema - KORISNIČKI PROGRAMI | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 142 | 41 | Poslovna informatika | Informatička oprema - EKRANI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 |
|
| 142 | 42 | Poslovna informatika | Informatička oprema - VPN MREŽA ZA PLOVNA PODRUČJA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 |
| 142 | 43 | Poslovna informatika | Informatička oprema - MREŽNA OPREMA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 142 | 44 | Poslovna informatika | Informatička oprema - BEŽIČNA OPREMA | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 142 | 45 | Poslovna informatika | Informatička oprema - POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAV | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.000,00 |
| 142 | 46 | Sektor za izgradnju i održavanje | Automatika za klizna vrata s video parlafonom |  | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 142 | 47 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava vjetrogeneratora |  | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 142 | 48 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnog užetnog vitla |  | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 142 | 49 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava podvodnih podiznih cilindara(četiri komada od 2000 kg s priključnom opremom) |  |  | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 142 | 50 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava motornog čistača za uklanjanje višegodišnjih korova |  |  | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 142 | 51 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava i ugradnja klima uređaja |  |  |  | 6.000,00 |
|  |  |  | **UKUPNO:** | **860.000,00** | **890.850,00** | **898.350,00** | **891.850,00** |
|
|  |  |  |

